INFORME DE SEGUMIENTO Y PRESUPUESTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

FEBRERO 2025

Construcción de 150 viviendas económicas, provincia San Juan

Para el año 2024 el FONPER programo la terminación de viviendas económicas en proceso de ejecución, dicho programa tiene como objetivo proveer a familias de escasos recursos de una vivienda con las condiciones propicias para ser habitada y que asegure el resguardo de sus ocupantes. La construcción de la vivienda elevará la calidad de vida de los beneficiarios al proveerles de un espacio seguro y confortable para vivir.

Este programa de construcción de viviendas beneficia de forma directa a 150 familias en los sectores de Las Zanjas, Mogollón, San Ramon, Vallejuelo, Lavapiés, María Dionisio, La Ciénega y Las Charcas, provincia San Juan.

Durante el trimestre octubre – diciembre 2024, se ejecutó el 100% de las cubicaciones programadas concluyendo con la entrega 15 viviendas correspondientes al lote 9, beneficiando a 15 familias de escasos recursos. La inversión total del programa es de RD$78,757,298.26.

Construcción de 240 viviendas económicas, provincia San Juan

Para el año 2024 el FONPER programo la terminación de viviendas económicas en proceso de ejecución, dicho programa tiene como objetivo proveer a familias de escasos recursos de una vivienda con las condiciones propicias para ser habitada y que asegure el resguardo de sus ocupantes. La construcción de la vivienda elevará la calidad de vida de los beneficiarios al proveerles de un espacio seguro y confortable para vivir.

Este programa de construcción de viviendas beneficia de forma directa a 240 familias en los sectores de Mogollón, San Ramon, Vallejuelo, Lavapiés, María Dionisio, La Ciénega, Los Cerros y Las Charcas, provincia San Juan.

Durante el trimestre octubre – diciembre 2024, se ejecutó el 100% de las cubicaciones programadas concluyendo con la entrega 15 viviendas correspondientes al lote 10, beneficiando a 15 familias de escasos recursos. La inversión total del programa es de RD$131,717,629.45.

Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y 1 vivienda en San Cristóbal.

Para el año 2024 el FONPER programo la terminación de viviendas económicas en proceso de ejecución, dicho programa tiene como objetivo proveer a familias de escasos recursos de una vivienda con las condiciones propicias para ser habitada y que asegure el resguardo de sus ocupantes. La construcción de la vivienda elevará la calidad de vida de los beneficiarios al proveerles de un espacio seguro y confortable para vivir.

Este programa de construcción de viviendas beneficia de forma directa a 5 familias, 4 viviendas distribuida en diferentes sectores de la provincia Santo domingo y 1 ubicada en la provincia San Cristóbal.

Durante el trimestre octubre – diciembre 2024, se ejecutó el 100% de las cubicaciones programadas La inversión total del programa es de RD$5,844,605.05.

Construcción Panadería Repostería La Buena Esperanza

Para el año 2024 el FONPER programo la terminación panaderías en proceso de ejecución, dicho programa tiene como objetivo brindar a la comunidad solicitante, representada por una cooperativa un espacio con las condiciones de seguridad y salubridad para la producción y expendio de los productos de panadería. Impactando tanto al personal que trabajará en sus instalaciones, el sector de ubicación y zonas aledañas que comprarán y consumirán los productos realizados en un local.

Durante el trimestre octubre – diciembre 2024, se programó la entrega completamente equipada del proyecto a la comunidad de El Pino, con una inversión total de RD$24,377,489.7, incluyendo el amueblamiento. Durante este trimestre no se realizaron cubicaciones.

Construcción Panadería y Repostería La Leonor

Para el año 2024 el FONPER programo la terminación panaderías en proceso de ejecución, dicho programa tiene como objetivo brindar a la comunidad solicitante, representada por una cooperativa un espacio con las condiciones de seguridad y salubridad para la producción y expendio de los productos de panadería. Impactando tanto al personal que trabajará en sus instalaciones, el sector de ubicación y zonas aledañas que comprarán y consumirán los productos realizados en un local.

Durante el trimestre octubre – diciembre 2024, se programó la entrega completamente equipada del proyecto a la comunidad de El Pino, con una inversión total de RD$20,556,620.36, incluyendo el amueblamiento. Durante este trimestre no se realizaron cubicaciones.

Arq. Francis Bussi

Coordinadora de Arquitectura

Departamento de Construcciones y Edificaciones