CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

MARZO 2025

MARZO 2025

Calendario de Ejecución

Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y 1 vivienda en San Cristóbal.

| Año 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividades | Marzo | Seguimiento |
| 1 | Supervisión de obras |  | Cubicación Final 17-03-2025 18-03-2025 |
| 2 | Entrega de obras |  |  |

Este programa de construcción de viviendas sociales inicio en agosto 2023 y se entregó a los beneficiados en marzo 2025.

Arq. Francis Bussi

Coordinadora de Arquitectura

Departamento de Construcciones y Edificaciones